**Отчет по реализованному проекту ТОС «Дубрава» Малоалабухского сельского поселения Грибановского муниципального района**

1. Грибановский район, Малоалабухское сельское поселение, ТОС «Дубрава».
2. Благоустройство памятников, мемориалов, обелисков.
3. Ремонт и благоустройство памятника воинам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
4. Служеникина Анна Ивановна.
5. Сведения об участниках проекта прилагаются.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название мероприятия | Запланированные сроки  | Фактические сроки |
| определение с поставщиком  | Июнь  | Июль  |
| демонтаж старой дорожки и ограждения | Июнь-июль  | Август |
| Укладка плитки и монтаж плит с фамилиями | Июль-август  | Сентябрь-октябрь  |
| Покраска памятника | Июль  | Сентябрь |
| Торжественное Открытие | Август  | Ноябрь  |

1. Воронежская область, Грибановский район, с. Малые Алабухи 1-е, ул. Первомайская, 3б.
2. Постамент памятника был очищен от старой штукатурки и плитки, сделана стяжка металлической сеткой, оштукатурен, облицован керамической плиткой. Скульптура была очищена от старой краски и штукатурки, обработана противогрибковыми средствами, затерты все трещины и неровности, пройдена фасадной шпатлевкой, грунтовкой и окрашена стойкой фасадной краской. Были демонтированы старые плиты с фамилиями воинов, зачищены, облицованы плиткой постаменты и затем были установлены новые гранитные плиты с фамилиями воинов. Далее сделана песчаная подушка, уложена тротуарная плитка и установлена новая ограда.
3. Реализацией данного проекта ТОС удалось решить проблему проведения капитального ремонта памятника, которому уже более 45 лет, но капитальный ремонт ранее не проводился. Проект помог нам и далее должным образом сохранить и увековечить память воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной Войны, а также данное мероприятие поможет развивать патриотический дух у молодого поколения.
4. Информация об использованных денежных средствах прилагается.
5. Фотографии прилагаются.
6. Справка от главы сельского поселения прилагается.

**Сведения об участниках проекта**

Грибановский муниципальный район

ТОС «Дубрава»

 Ремонт и благоустройство памятника воинам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО** | **Контактный номер телефона** | **Роль в проекте** | **Вклад в реализацию проекта** | **Подпись** |
| 1 | Буц Виктор Викторович | 8-920-215-06-91 | Автор проекта | Проект разработан и согласован с участниками ТОС на собрании |  |
| 2 | Примак Александр Константинович | 8-920-212-72-15 | организатор | Организовывал и распределял работы |  |
| 3 | Служеникина Анна Ивановна | 8-920-425-61-94 | Руководитель проекта | контроль и руководство, поиск поставщика |  |
| 4 | Примак Ольга Анатольевна | 8-920-465-96-38 | Активист | Организация субботников, помощь при уборке территории |  |
| 5 | Аистова Елена Алексеевна | 8-920-423-55-79 | Активист | Оповещение о реализации проекта, помощь при уборке территории |  |
| 6 | Тарабрина Елена Николаевна | 8-920-417-32-73 | Активист | Оповещение о реализации проекта, помощь при уборке территории |  |
| 7 | Науменко Алексей Александрович | 8-920-415-84-01 | Активист | Оповещение о реализации проекта, помощь при установке плит и ремонте памятника |  |
| 8 | Коробков Андрей Владимирович | 8-920-216-81-50 | Активист | Организация субботников, помощь при установке плитки |  |
| 9 | Растяпина Наталия Владимировна | 8-920-210-58-73 | Активист | Организация субботников, помощь при уборке территории |  |
| 10 | Никифорова Наталия Федоровна | 8-920-430-67-05 | Активист | Организация субботников, помощь при уборке территории |  |
| 11 | Коноваленко Наталия Александровна | 8-920-465-73-31 | Активист | помощь при уборке территории |  |
| 12 | Рябикин Иван Васильевич | 8-920-445-68-71 | Активист | помощь при установке плит и ремонте памятника |  |
| 13 | Рябикин Виталий Анатольевич | 8-920-401-96-58 | Активист | помощь при установке плит и ремонте памятника |  |
| 14 | Рябикина Наталья Константиновна | 8-920-219-78-59 | Активист | помощь при уборке территории |  |
| 15 | Никифоров Борис Владимирович | 8-920-440-57-79 | Активист | помощь при установке плит и ремонте памятника |  |
| 16 | Попов Иван Алексеевич | 8-920-441-43-11 | Активист | помощь при установке плит и ремонте памятника |  |

Председатель ТОС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И Служеникина

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация об использованных денежных средствах**

 При разработке проекта для участия в конкурсе в 2019 году ТОС «Дубрава» планировал собрать собственных средств 15645 руб., привлеченных 36000 руб., получить грант в размере 465746 руб.

 По итогам реализации проекта «Ремонт и благоустройство памятника воинам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.» ТОС «Дубрава» израсходовал собственных денежных средств 35 600 (тридцать пять тысяч шестьсот) руб.,

привлеченных 150 000 (сто пятьдесят тысяч) руб.,

грант 465 746 (четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) руб.

Подробная информация об израсходованных денежных средствах указана в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Статья расходов** | **Собственные (ТОС)** | **Привлеченные (спонсоры, КФХ, ИП и др.)** | **Привлеченные (администрация)** | **Грант** |
| 1 | Гранитные плиты (60х40) | 0 | 0 | 0 | 65076 |
| 2 | Тротуарная плитка серая (30х30) | 0 | 0 | 0 | 58650 |
| 3 | Тротуарная плитка цветная (30х30) | 0 | 0 | 0 | 52920 |
| 4 | бордюр | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| 5 | Облицовочная плитка (30х30) | 0 | 0 | 0 | 22200 |
| 6 | Металлическая ограда (38х55) | 5000 | 20000 | 0 | 0 |
| 7 | Нанесение фамилий на плиты (знаки) | 0 | 0 | 0 | 257400 |
| 8 | цемент | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Клей для плитки Плитонит С | 2400 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | песок | 1000 | 10000 | 0 | 0 |
| 11 | Супер стойкая фасадная краска | 0 | 6000 | 0 | 0 |
| 12 | Краска красная | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Краска черная | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Кирпич | 700 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Оплата работ за укладку тротуарной плитки | 10000 | 0 | 67000 | 0 |
| 16 | Оплата работ по укладке бордюров | 5000 | 0 | 0 |  |
| 17 | Оплата работ за ремонт скульптуры и постамента | 0 | 0 | 47000 | 0 |
| 18 | Озеленение  | 5000 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 35600 | 36000 | 114000 | 465746 |